تقرير مطابقة حساب المعلم

مقارنة بين المتطلبات الرسمية والتنفيذ الحالي — بعد التحديثات

منصة نَسَّاق التعليمية | تاريخ التقرير: 22 أبريل 2026

الملخص التنفيذي

تم إجراء مراجعة شاملة لحساب المعلم في منصة نَسَّاق ومقارنته مع وثيقة المتطلبات الرسمية «صفحة المعلم». بعد تنفيذ التحديثات الأربعة الأخيرة، أصبحت نسبة الإنجاز 93% تقريباً (مقارنة بـ 89% قبل التحديث)، حيث تم إغلاق جميع الفجوات الجزئية الأربع التي رصدها التدقيق السابق، ولم يتبقَّ سوى ثلاث ميزات متقدمة (إرسال WhatsApp، توليد الحكيم بالذكاء الاصطناعي، تصدير الملف بصيغ متعددة) قيد التطوير.

| إجمالي البنود | مكتمل بالكامل | مكتمل جزئياً | غير منجَز |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 34 | 0 | 3 |

أولاً: التحديثات المنفذة في هذه الجولة

1) خط زمني مرئي ليوم الدراسة في الصفحة الرئيسية (الجوال)

الفجوة قبل التحديث: كان الخط الزمني للحصص في عرض الجوال مجرد شريط بسيط دون رأس يوضح عدد الحصص المنتهية والمتبقية، ولا يعرض أوقات الحصص.

الإصلاح المنجز: تم استبدال الشريط بكرت كامل يحتوي على رأس يعرض عدد الحصص المكتملة وعدد الحصص المتبقية بألوان مميزة (أخضر/رمادي)، مع وضع طوابع زمنية أسفل كل حصة، ومؤشر نبضي على الحصة النشطة، ومعرّف تلميحي (tooltip) يوضح اسم المادة والصف والوقت عند المرور على كل حصة.

الملفات: frontend/src/pages/TeacherModule/TeacherHomePage.jsx

2) عنوان فرعي بارز في صفحة بدء الحصة

الفجوة قبل التحديث: كانت العبارة الإرشادية «حدد الغائبين فقط — الجميع حاضر افتراضياً» مدفونة كنص صغير داخل بطاقة قائمة الطلاب، مما يقلل وضوحها.

الإصلاح المنجز: تم إضافة شريط إرشادي بارز بلون فيروزي (هوية العلامة) أعلى الصفحة مباشرة تحت الترويسة، يحوي أيقونة UserCheck وعنوان «تأكيد الحضور» مع نص فرعي «حدد الغائبين فقط — الجميع حاضر افتراضياً». كذلك تم تنظيف الترويسة لتعرض اسم المادة والصف بشكل مدمج.

الملفات: frontend/src/pages/TeacherModule/SessionStartPage.jsx

3) عداد الحاضرين/الغائبين في الشريط العلوي لصفحة التدريس

الفجوة قبل التحديث: كان عداد الحاضرين موجوداً فقط في شريط الإحصائيات الأوسط من الترويسة، دون عداد للغائبين، ولا يظهر بشكل مباشر بجانب اسم الصف.

الإصلاح المنجز: تم إضافة شارتين متقابلتين (حاضر بالأخضر / غائب بالوردي) مع نقاط ملونة وأرقام مرتبة عددياً (tabular-nums) مباشرة أسفل اسم الصف في الكتلة اليمنى (جهة البداية في RTL) من الشريط العلوي، بحيث تظهر بشكل دائم خلال الحصة دون الحاجة لمسح الشريط الإحصائي الأوسط.

الملفات: frontend/src/pages/TeacherModule/SessionTeachPage.jsx

4) التقاط أدلة التواصل مع أولياء الأمور تلقائياً

الفجوة قبل التحديث: عند إرسال ملاحظة سريعة لأولياء الأمور خلال الحصة، كانت الإشعارات تُرسل لكن لم يتم تسجيل أي دليل في ملف إنجاز المعلم تحت بند «التواصل مع الأهالي»، مما يفقد المعلم نقاط ملف الإنجاز.

الإصلاح المنجز: تم ربط نقطة النهاية POST /session/{id}/note/parents بمحرّك أدلة الملف (PortfolioEvidenceEngine) لتسجيل دليل من نوع parent_communication_log تلقائياً عند نجاح الإرسال، مع حفظ بيانات وصفية كاملة (عدد الطلاب، عدد أولياء الأمور المُبلَّغين، معرّف الملاحظة، القناة)، مع حماية try/except كي لا يُعطّل أي خلل في الملف عملية الإرسال.

الملفات: backend/routes/role_dashboards_mod.py — الأسطر 2306–2339

ثانياً: مصفوفة المطابقة الكاملة للمتطلبات

الجدول التالي يقارن بنود وثيقة المتطلبات الرسمية مع التنفيذ الحالي بعد التحديث.

| البند المطلوب | الحالة | الملف/المحرّك |
| --- | --- | --- |
| 1. التسجيل والوصول |  |  |
| إنشاء حساب معلم بالبيانات الأساسية | ✅ مكتمل | TeacherSignupPage |
| تسجيل الدخول وإدارة الجلسة | ✅ مكتمل | JWT + WebSocket |
| استعادة كلمة المرور | ✅ مكتمل | ForgotPasswordPage |
| التوثيق الثنائي (2FA) | ✅ مكتمل | TwoFactorPage |
| 2. الصفحة الرئيسية |  |  |
| عرض جدول اليوم بالحصص الكاملة | ✅ مكتمل | TeacherHomePage |
| شريط زمني مرئي للحصص (الجوال) — مع رأس وعدّاد | ✅ مكتمل ✨ (محدّث) | TeacherHomePage |
| شريط زمني مرئي للحصص (سطح المكتب) | ✅ مكتمل | TeacherMainDashboard |
| بطاقة الحصة الحالية والقادمة | ✅ مكتمل | TeacherHomePage |
| مؤشر تقدم ملف الإنجاز | ✅ مكتمل | PortfolioCard |
| شريط الإشعارات الفوري | ✅ مكتمل | NotificationsPanel |
| 3. بدء الحصة وتأكيد الحضور |  |  |
| عرض قائمة الطلاب مع الصور | ✅ مكتمل | SessionStartPage |
| تأكيد الحضور بآلية «الغائبين فقط» | ✅ مكتمل | SessionStartPage |
| عنوان فرعي بارز للإرشاد | ✅ مكتمل ✨ (محدّث) | SessionStartPage |
| فلتر بنين/بنات | ✅ مكتمل | SessionStartPage |
| عداد الحاضرين والغائبين أعلى الصفحة | ✅ مكتمل | SessionStartPage |
| بدء الحصة بنقرة واحدة | ✅ مكتمل | SessionStartPage |
| 4. صفحة التدريس المباشر |  |  |
| شريط علوي يعرض المادة + الصف | ✅ مكتمل | SessionTeachPage |
| عداد الحاضر/الغائب في الشريط العلوي يميناً | ✅ مكتمل ✨ (محدّث) | SessionTeachPage |
| شريط إحصائيات مباشر (وقت/أسئلة/دقة) | ✅ مكتمل | SessionTeachPage |
| وضع التدريس النشط (Teaching Mode) | ✅ مكتمل | SessionTeachPage |
| تسجيل المشاركة (إيجابية/سلبية) | ✅ مكتمل | session_engine |
| تسجيل السلوك (إيجابي/سلبي) | ✅ مكتمل | session_engine |
| تسجيل المهارات والتسميع | ✅ مكتمل | session_engine |
| تسجيل حالة الواجب (فردي/جماعي) | ✅ مكتمل | session_engine |
| ترتيب جلوس الطلاب | ✅ مكتمل | session_engine |
| البحث عن طالب | ✅ مكتمل | SessionTeachPage |
| إرسال ملاحظة سريعة لأولياء الأمور | ✅ مكتمل | role_dashboards_mod |
| 5. إنهاء الحصة والمراجعة |  |  |
| شاشة مراجعة قبل الإنهاء | ✅ مكتمل | SessionReviewPage |
| ملاحظة ختامية للحصة | ✅ مكتمل | session_engine |
| ملخص الحصة بعد الإنهاء | ✅ مكتمل | SessionSummaryPage |
| 6. ملف الإنجاز (Portfolio) |  |  |
| عرض ملف الإنجاز للمعلم | ✅ مكتمل | TeacherPortfolioPage |
| التقاط دليل خطة الدرس تلقائياً | ✅ مكتمل | portfolio_evidence_engine |
| التقاط دليل سجل الحضور تلقائياً | ✅ مكتمل | portfolio_evidence_engine |
| التقاط دليل المتابعة السلوكية تلقائياً | ✅ مكتمل | portfolio_evidence_engine |
| التقاط دليل المشاركة الصفية تلقائياً | ✅ مكتمل | portfolio_evidence_engine |
| التقاط دليل التواصل مع الأهالي تلقائياً | ✅ مكتمل ✨ (محدّث) | role_dashboards_mod |
| التقاط دليل تطبيق الدرس تلقائياً | ✅ مكتمل | portfolio_evidence_engine |
| تصدير ملف الإنجاز بصيغ متعددة (PDF/Word/Excel) | ⏳ قيد التطوير | portfolio_export |
| 7. التواصل والإشعارات |  |  |
| إشعارات داخل المنصة | ✅ مكتمل | NotificationService |
| إرسال عبر WhatsApp | ⏳ قيد التطوير | whatsapp_integration |
| سجل التواصل مع الأهالي | ✅ مكتمل | communication_routes |
| 8. مساعد الحكيم AI |  |  |
| عرض شخصية الحكيم وتفاعلها | ✅ مكتمل | HakimComponents |
| توليد محتوى تعليمي عبر الذكاء الاصطناعي | ⏳ قيد التطوير | hakim_ai_engine |

ثالثاً: البنود المتبقية (3 ميزات متقدمة)

إرسال الإشعارات عبر WhatsApp

دمج WhatsApp Business API لإرسال ملاحظات الحصة وتقارير الأداء مباشرة إلى أولياء الأمور بدلاً من الإشعارات الداخلية فقط.

الجهد المقدّر: متوسط (يتطلب تفعيل تكامل خارجي وحساب WhatsApp Business)

توليد محتوى الحكيم بالذكاء الاصطناعي

تفعيل المحرك الذي يولّد ردود الحكيم وشروحاته التعليمية باستخدام OpenAI API بدلاً من الردود الجاهزة الحالية.

الجهد المقدّر: متوسط (تكامل OpenAI متوفر، يحتاج فقط ربط محرك الحكيم)

تصدير ملف الإنجاز بصيغ متعددة

إضافة خيارات تصدير ملف الإنجاز بصيغ PDF و Word و Excel بدلاً من الصيغة الواحدة الحالية، مع قوالب مصممة بهوية نَسَّاق.

الجهد المقدّر: منخفض (مكتبات python-docx و reportlab متوفرة)

الخلاصة

حساب المعلم في منصة نَسَّاق أصبح في حالة جاهزة للإنتاج بنسبة 93%، مع تجربة استخدام متكاملة تغطي رحلة المعلم اليومية من الصفحة الرئيسية إلى تأكيد الحضور والتدريس المباشر وإنهاء الحصة وملف الإنجاز. التحديثات الأخيرة عالجت جميع الفجوات الجزئية المرصودة، وحسّنت من وضوح التعليمات، وأضافت عداداً مباشراً للحاضرين/الغائبين خلال التدريس، وأكملت آلية التقاط أدلة التواصل مع الأهالي تلقائياً.

البنود الثلاثة المتبقية ميزات متقدمة (WhatsApp، الذكاء الاصطناعي، تصدير متعدد الصيغ) ولا تؤثر على وظائف المعلم الأساسية، ويمكن إضافتها في جولات تطوير لاحقة دون تعطيل الإنتاج.

— نهاية التقرير —